Berikut roadmap step-by-step yang realistis untuk membuat sistem aplikasi perpustakaan sekolah (SD, SMP, SMA) menggunakan:

- Backend: Django

- Frontend: Vue.js

- Database: PostgreSQL

Saya buat berdasarkan pendekatan yang biasa dipakai di project production supaya tidak “lompat-lompat” dan lebih mudah dipahami.

1. Tentukan Scope Sistem

Sebelum coding, tentukan dulu fitur inti.

Modul Minimum (MVP)

Master Data

- Sekolah

- Tahun ajaran

- Kelas

- Siswa

- Guru

- Petugas perpustakaan

- Kategori buku

- Rak buku

- Penerbit

- Penulis

Buku

- Data buku

- Barcode / QR code

- Eksemplar buku

- Cover buku

- ISBN

- Stok

Sirkulasi

- Peminjaman

- Pengembalian

- Perpanjangan

- Denda

Member

- Kartu anggota

- Riwayat pinjam

Laporan

- Buku paling sering dipinjam

- Buku terlambat

- Statistik peminjaman

- Laporan denda

Digital Library (optional tahap 2)

- Ebook PDF

- Preview buku

- Download permission

2. Buat Dokumen Perencanaan

Sebelum coding backend.

Yang perlu dibuat

A. ERD Database

Contoh tabel utama:

- schools

- students

- teachers

- books

- book_copies

- borrow_transactions

- fines

B. Flow Sistem

Contoh:

- Siswa scan barcode

- Petugas approve

- Status buku berubah menjadi borrowed

- Saat return → hitung denda otomatis

C. Role User

Minimal:

- Super Admin

- Admin Sekolah

- Petugas Perpus

- Guru

- Siswa

3. Setup Development Environment

Install yang diperlukan

Backend

- Python 3.12+

- Django

- Django REST Framework

Frontend

- Node.js LTS

- Vue 3

- Vite

Database

- PostgreSQL

4. Buat Struktur Project

Backend

django-admin startproject library_system

App Django yang disarankan

python manage.py startapp accounts

python manage.py startapp schools

python manage.py startapp books

python manage.py startapp circulation

python manage.py startapp reports

python manage.py startapp digital_library

5. Setup PostgreSQL

Buat database:

CREATE DATABASE school_library;

Setting di Django:

DATABASES = {

'default': {

'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',

'NAME': 'school_library',

'USER': 'postgres',

'PASSWORD': 'password',

'HOST': 'localhost',

'PORT': '5432',

}

}

6. Buat Custom User Model (PENTING)

Jangan pakai default User.

Kenapa?

Karena nanti ada:

- siswa

- guru

- admin

- petugas

Contoh role:

ROLE_CHOICES = (

('superadmin', 'Super Admin'),

('school_admin', 'School Admin'),

('librarian', 'Librarian'),

('teacher', 'Teacher'),

('student', 'Student'),

)

Ini harus dibuat di awal project.

7. Buat Database Model Inti

Urutan terbaik:

Tahap 1

- School

- AcademicYear

- User

- Student

- Teacher

Tahap 2

- Category

- Publisher

- Author

- Book

- BookCopy

Tahap 3

- BorrowTransaction

- Fine

- Reservation

8. Buat Django Admin

Gunakan:

- filtering

- searching

- pagination

Karena admin panel Django sangat membantu testing awal.

9. Buat REST API

Gunakan:

- Django REST Framework

API utama

Auth

- login

- logout

- refresh token

Books

- list buku

- detail buku

- search buku

Circulation

- borrow

- return

- renew

Reports

- dashboard statistik

10. Implement Authentication

Saran:

- JWT Authentication

Gunakan:

- SimpleJWT

11. Setup Frontend Vue.js

Buat project

npm create vue@latest

Install penting

npm install axios pinia vue-router

12. Struktur Frontend Vue

Contoh:

src/

├── api/

├── components/

├── layouts/

├── pages/

├── router/

├── stores/

└── services/

13. Buat Halaman Dasar

Urutan:

Tahap 1

- Login

- Dashboard

- Sidebar

Tahap 2

- Master Buku

- Master Siswa

- Master Guru

Tahap 3

- Peminjaman

- Pengembalian

Tahap 4

- Laporan

- Statistik

14. Integrasi API

Gunakan:

- axios

Contoh:

axios.get('/api/books/')

15. Implement Barcode / QR Code

Untuk perpustakaan ini sangat penting.

Gunakan:

- barcode scanner USB

- generate barcode otomatis

Python:

- python-barcode

- qrcode

16. Upload Cover Buku & Ebook

Gunakan:

- Django media storage

Local:

MEDIA_URL = '/media/'

MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'

Production nanti:

- DigitalOcean Spaces

- AWS S3

Karena file ebook bisa besar.

17. Buat Sistem Denda

Contoh logic:

if returned_date > due_date:

fine = late_days * 1000

18. Dashboard Statistik

Gunakan:

- Chart.js

- ApexCharts

Tampilkan:

- total buku

- buku dipinjam

- buku terlambat

- top borrower

19. Testing

Minimal:

- API testing

- borrow flow

- return flow

- permission role

Gunakan:

- pytest

- DRF test

20. Deployment

Backend

- Gunicorn

- Nginx

Frontend

- Vercel / Netlify / Nginx

Server

- DigitalOcean

21. Struktur Production yang Disarankan

Frontend (Vue)

↓

REST API (Django)

↓

PostgreSQL

↓

Storage (Spaces/S3)

22. Fitur Tahap Lanjutan

Setelah MVP selesai.

Advanced Features

- RFID integration

- WhatsApp reminder

- Email reminder

- Multi-school

- OPAC public catalog

- Ebook reader

- Audit log

- Backup otomatis

- Mobile app Flutter

- Scan QR via HP

23. Urutan Belajar yang Paling Efektif

Minggu 1

- Django dasar

- Model

- Migration

- Admin

Minggu 2

- REST API

- Authentication

- PostgreSQL

Minggu 3

- Vue dasar

- API integration

Minggu 4

- Borrowing system

Minggu 5

- Reports

- Deployment

24. Saran Arsitektur untuk Sekolah

Karena target:

- SD

- SMP

- SMA

Maka lebih baik buat:

Multi School Architecture

1 aplikasi

banyak sekolah

Setiap data memiliki:

school = ForeignKey(School)

Ini jauh lebih scalable.

25. Prioritas Pengerjaan (PENTING)

Jangan langsung bikin UI cantik.

Urutan terbaik:

- Database design

- Backend model

- Business logic

- API

- Authentication

- Frontend

- Reporting

- Deployment

Kalau business logic belum benar, UI bagus pun akan sulit dipakai.

Tech Stack yang Saya Sarankan

Backend

- Django

- Django REST Framework

- PostgreSQL

- Redis (optional)

- Celery (optional)

Frontend

- Vue 3

- Pinia

- Vue Router

- Axios

UI

- UIkit atau

- Vuetify

Target MVP yang Realistis

Versi pertama cukup:

✅ Login
✅ Master buku
✅ Master siswa
✅ Peminjaman
✅ Pengembalian
✅ Denda
✅ Laporan sederhana

Jangan langsung:

- mobile app

- AI

- RFID

- ebook reader

Karena akan terlalu besar untuk tahap awal.

Kalau mau, berikutnya saya bisa bantu:

- Struktur folder Django + Vue terbaik

- ERD PostgreSQL lengkap

- Roadmap coding harian 30 hari

- Contoh models.py production-ready

- Struktur REST API lengkap

- Blueprint multi-school library system

- Docker setup untuk project ini

- Prompt Codex/Cursor AI agar bisa generate project otomatis